项目周报

成员： 吉晓瑜 王慧颖 李晓辰 翟晓龙 王帅

Github地址：<https://github.com/jixiaoyue/Practical_Training>

小组：5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 接口测试+移动端测试 | | | | | | 项目阶段 | | 第一阶段 | |
| 项目负责人 | | 马艺瑄 | 起始时间 | | 21-4-12 | | | 截止时间 | | 21-4-18 | |
| 项目进度 | | 第一周，接口测试收尾+移动端环境搭建 | | | | | | | | | |
| 本周工作内容 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 工作内容 | | 开始时间 | | 计划完成 | | 实际完成 | | 实际情况 | | 人员 |
| 接口测试批量运行 | 错误用例正确返回 | | 4.12 | | 4.18 | | 4.17 | | 完成 | | 吉晓瑜 |
| 批量用例返回 | | 4.12 | | 4.18 | | 4.18 | | 未完成 | | 吉晓瑜 |
| 移动端环境搭建 | 搭建Android | | 4.16 | | 4.20 | | 4.18 | | 完成 | | 吉晓瑜，王慧颖，李晓辰，  翟晓龙，  王帅 |
| 搭建数据库 | | 4.16 | | 4.20 | |  | | 未完成 | | 王慧颖，  翟晓龙 |
| 搭建服务端 | | 4.16 | | 4.20 | | 4.18 | | 完成 | | 吉晓瑜，王慧颖，李晓辰，  翟晓龙，  王帅 |
| 未完成事项及原因（待解决问题） | | | | | | | | | | | |
| 1. 数据库mysql8拒绝连接 | | | | | | | | | | | |
| 未完成的问题的建议解决方案 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 过程中的主要问题，以及解决方案 | | | | | | | | | | | |
| 全体成员：问题：加载Android项目的镜像文件过慢  解决方法：下载v2rayN设置代理；或修改.xml文件修改镜像路径  李晓辰：问题：数据库，服务端中文乱码问题  解决方法：修改每个子文件的编码方式为utf-8 | | | | | | | | | | | |
| 下周计划 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 工作内容 | | | 计划开始日期 | | 计划完成日期 | | | | 人员 | |
| 接口测试+移动端测试 | 批量运行接口测试 | | | 4.19 | | 4.25 | | | | 全体成员 | |
| 移动端数据库搭建 | | | 4.19 | | 4.25 | | | | 全体成员 | |
| 通过文档了解软件 | | | 4.19 | | 4.25 | | | | 全体成员 | |
| 书写20条用例 | | | 4.19 | | 4.25 | | | | 全体成员 | |