项目周报

成员： 吉晓瑜 王慧颖 李晓辰 翟晓龙 王帅

Github地址：<https://github.com/jixiaoyue/Practical_Training>

小组：5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 接口测试+移动端测试 | | | | | | 项目阶段 | | 第二阶段 | |
| 项目负责人 | | 吉晓瑜 | 起始时间 | | 21-4-19 | | | 截止时间 | | 21-4-25 | |
| 项目进度 | | 第二周，分模块编写测试用例 | | | | | | | | | |
| 本周工作内容 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 工作内容 | | 开始时间 | | 计划完成 | | 实际完成 | | 实际情况 | | 人员 |
| 接口测试 | 批量运行接口测试 | | 4.19 | | 4.25 | | 4.21 | | 完成 | | 吉晓瑜 |
| 移动端数据库搭建 | 导入homework.sql文件，完成数据库搭建 | | 4.19 | | 4.25 | | 4.21 | | 完成 | | 吉晓瑜  翟晓龙  李晓辰  王帅 |
| 分模块编写测试用例 | 作业批家长端我的界面 | | 4.19 | | 4.25 | | 4.22 | | 完成 | | 王慧颖 |
| 批改和作业模块 | | 4.19 | | 4.25 | | 4.22 | | 完成 | | 王帅 |
| 悬赏界面 | | 4.19 | | 4.25 | | 4.22 | | 完成 | | 李晓辰 |
| 编辑图片的我的界面+商城界面 | | 4.19 | | 4.25 | | - | | 进行中 | | 翟晓龙 |
| 家长圈模块 | | 4.19 | | 4.25 | | - | | 进行中 | | 吉晓瑜 |
| 未完成事项及原因（待解决问题） | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 未完成的问题的建议解决方案 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 过程中的主要问题，以及解决方案 | | | | | | | | | | | |
| 王慧颖：问题：mysql8启动成功，但是拒绝连接  解决办法：连接另一台电脑的热点，共享服务和数据库  王帅：mysql8无法链接并导入homework.sql文件  解决办法：使用mysql5完成 | | | | | | | | | | | |
| 下周计划 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 工作内容 | | | 计划开始日期 | | 计划完成日期 | | | | 人员 | |
| 接口测试+移动端测试 | 完成测试用例的编写和整合 | | | 4.26 | | 5.2 | | | | 全体成员 | |
| 编写缺陷报告 | | | 4.26 | | 5.2 | | | | 全体成员 | |
| 学习java+appium+TestNG | | | 4.26 | | 5.2 | | | | 全体成员 | |
| 开始编写自动化测试用例  （使用页面对象模式，数据驱动模式） | | | 4.30 | | - | | | | 全体成员 | |