项目周报

成员： 吉晓瑜 王慧颖 李晓辰 翟晓龙 王帅

Github地址：<https://github.com/jixiaoyue/Practical_Training>

小组：5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 移动端测试 | | | | | | 项目阶段 | | 第三阶段 | |
| 项目负责人 | | 吉晓瑜 | 起始时间 | | 21-4-25 | | | 截止时间 | | 21-4-30 | |
| 项目进度 | | 第三周，汇总测试用例，编写缺陷报告，学习appnium | | | | | | | | | |
| 本周工作内容 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 工作内容 | | 开始时间 | | 计划完成 | | 实际完成 | | 实际情况 | | 人员 |
| 功能测试用例 | 分模块编写测试用例 | | 4.25 | | 4.30 | | 4.28 | | 完成 | | 全体 |
| 缺陷报告 | 编写缺陷报告 | | 4.25 | | 4.30 | | 4.28 | | 完成 | | 全体 |
| 移动端夜神搭建 | 在夜神模拟器搭建app | | 4.25 | | 4.30 | | 4.28 | | 完成 | | 全体 |
| 学习java+appium+TestNG | 学习了解java+appium+TestNG | | 4.25 | | 4.30 | | 4.30 | | 完成 | | 全体 |
| monkey | 应用monkey | | 4.25 | | 4.30 | | 4.30 | | 完成 | | 全体 |
| 未完成事项及原因（待解决问题） | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 未完成的问题的建议解决方案 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 过程中的主要问题，以及解决方案 | | | | | | | | | | | |
| 李晓辰：问题：夜神搭建app闪退  解决办法：更换高版本（7.0.1） 搭建 | | | | | | | | | | | |
| 下周计划 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 工作内容 | | | 计划开始日期 | | 计划完成日期 | | | | 人员 | |
| 移动端测试 | 初步搭建java+appium+TestNG框架 | | | 5.3 | | 5.7 | | | | 全体成员 | |
| 开始编写自动化测试用例  （使用页面对象模式，数据驱动模式） | | | 5.3 | | - | | | | 全体成员 | |